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Firstfeier für Gesundheits- und Wirtschaftspark Kramsach
Rohbau steht: Der GWP Kramsach nimmt Gestalt an
Nur wenige Monate nach dem Spatenstich ist beim Gesundheits- und Wirtschaftspark (GWP) Kramsach der nächste Meilenstein erreicht: Am 15. Oktober 2026 feierte die Unterberger Immobilien GmbH gemeinsam mit ArbeiterInnen der Bauunternehmen, ProjektpartnerInnen und VertreterInnen der Gemeinde die Firstfeier.

Auf einer Grundfläche von rund 4.200 m² entsteht ein modernes Zentrum mit rund 3.800 m² Nutzfläche, das Gesundheitsversorgung und wirtschaftliche Impulse an einem Standort vereint. Ein traditioneller Firstbaum markierte den höchsten Punkt des Rohbaus. Im Mittelpunkt der Feier standen insbesondere die ArbeiterInnen und HandwerkerInnen, die das Projekt mit ihrem täglichen Einsatz voranbringen.

Der bunte Mix macht es aus
Der GWP Kramsach vereint künftig eine moderne Zahnklinik, ärztliche Betreuung, Therapieangebote, eine Apotheke und weitere Leistungen unter einem Dach. Die Zahnklinik wird von den Initiatoren des Projekts Alexandra und Andreas Bankler betrieben. Ergänzt wird das Angebot durch einen Drive-In-Schalter und ein Bäckerei-Café des Tiroler Traditionsunternehmens Ruetz mit Terrasse.
„Der Gesundheits- und Wirtschaftspark stärkt die medizinische Versorgung, schafft neue Arbeitsplätze und setzt wichtige wirtschaftliche Impulse für die Region. Die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten trägt wesentlich dazu bei, dass wir voll im Zeitplan liegen“, so Unterberger-Immobilien-Geschäftsführer Josef Feichtner.
Auch Kramsachs Bürgermeister Andreas Gang unterstreicht die Bedeutung des Projekts: „Mit dem Gesundheits- und Wirtschaftspark entsteht ein wichtiger Standort für Kramsach und das gesamte Unterinntal. Die Bündelung medizinischer Angebote und die Schaffung neuer Arbeitsplätze sind ein großer Gewinn für unsere Region.“
In den kommenden Monaten folgen Innenausbau, Haustechnik, Fassade und Außenanlagen. Die Eröffnung des GWP Kramsach ist für Herbst 2027 vorgesehen.

Zahlen & Fakten GWP Kramsach
· Bauherr: Unterberger Immobilien GmbH
· Grundfläche: rund 4.200 m²
· Nutzfläche: rund 3.800 m²
· Nutzung: Ärztliche Betreuung, Therapieangebote, Apotheke, Zahnklinik, Bäckerei-Café Ruetz mit Terrasse, Drive-In-Schalter
· Spatenstich: 29. April 2026
· Firstfeier: 15. Oktober 2026
· Geplante Eröffnung: Herbst 2027
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